АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРДОВОКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 65

28.12.2017 года                                                    с. Мордовский Карай

Об утверждении муниципальной программы « Формирование комфортной среды Мордовокарайского муниципального образования на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирования современной городской среды», государственной Программой Саратовской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 30.08.2017года №449-П, Уставом Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области,  администрация Мордовокарайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной  среды  Мордовокарайского муниципального образования  на 2018-2022 годы»  согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленных местах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мордовокарайского

муниципального  образования                                         Г.П.Кряхова

Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Мордовокарайского

# муниципального образования

# от 28.12.2017№65

#### Паспорт муниципальной программы

### «Формирование комфортной среды Мордовокарайского муниципального образования на 2018-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной среды Мордовокарайского муниципального образования на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Мордовокарайского муниципального образования |
| Разработчик программы | Администрация Мордовокарайского муниципального образования |
| Участники муниципальной программы | Юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий |
| Цель и задачи программы | Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды. Задачей программы является: - организация мероприятий по благоустройству общественных территорий на территории Мордовокарайского муниципального образования; - привлечение населения Мордовокарайского муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий на территории Мордовокарайского муниципального образования; - совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Мордовокарайского муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022годы |
| Объемы и источники | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 годы составит всего (прогнозно): (прогнозно) 500 тыс. руб., из них: (прогнозно) 400тыс.500 руб., из федерального бюджета (прогнозно) 49тыс.500 руб. из областного бюджета (прогнозно) 50 тыс.руб. из местного бюджета |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий-2 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ожидаемым результатом программы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля. |
| Система организации контроля | Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется администрацией Мордовокарайского муниципального образования |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание комфортной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование комфортной среды Мордовокарайского муниципального образования  на 2018-2022 годы» (далее по тексту – Программа) разработана с целью повышения уровня комплексного благоустройства в части улучшения благоустройства общественных территорий (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) Мордовокарайского муниципального образования.

Понятия и термины, используемые в Программе:

- общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. Популярными местами отдыха жителей Мордовокарайского муниципального образования являются  территория  центрального парка, место отдыха «Сенячка».

В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранных с участием населения общественных территории, имеющих  местное значение для организации комфортного отдыха и проведения мероприятий.

Администрацией Мордовокарайского муниципального образования осуществлена инвентаризация общественных территорий с составлением  паспорта объекта. По результатам инвентаризации подготовлено 2 паспорта общественных территорий, требующих проведения работ по благоустройству.

В целях повышения уровня благоустройства территории Мордовокарайского муниципального образования необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству общественных пространств с учетом комплексного подхода.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных пространств с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Мордовокарайского муниципального образования, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

| ## 2. Цели и задачи муниципальной программы Цель муниципальной программы: - создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды. Задачи муниципальной программы: - организация мероприятий по благоустройству общественных территорий на территории Мордовокарайского муниципального образования; - привлечение населения Мордовокарайского муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий на территории Мордовокарайского муниципального образования; - совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды Мордовокарайского муниципального образования. ## Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач ## обеспечивается созданием механизма поддержки мероприятий по благоустройству, ## инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля. ## 3. Целевые показатели муниципальной программы - количество благоустроенных общественных территорий-4 Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1 к Программе. |  |
| --- | --- |
| ## 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности населения и повысить привлекательность Мордовокарайского муниципального образования. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы. |
| 5. Обобщенная характеристика муниципальной программы В рамках реализации мероприятий планируется благоустройство мест массового отдыха. По результатам обсуждений было предложено благоустроить общественные территории - Центральный парк с.Мордовский Карай; - территория места отдыха «Сенячка»; - д.Вязовая, территория бывшего здания школы; - территория между СДК «Новый путь» и МДОУ «Детский сад Колосок»; 6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 годы составит всего (прогнозно): (прогнозно) 500тыс. руб., из них: (прогнозно)400 тыс.500 руб., из федерального бюджета; (прогнозно) 49тыс.500 руб., из областного бюджета; (прогнозно) 50тыс.руб., из местного бюджета; Финансовое обоснование отражено в приложении № 2 к муниципальной программе. 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски. Противоречивость законодательства, неразвитость банковской системы, экономическая нестабильности приводят к возникновению различных по своей природе рисков: - финансовые (риск неисполнения обязательств контрагентами - поставщиками, риск неплатежеспособности лизингополучателя и т.д.). Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, что может повлечь срыв программных мероприятий и не позволить достичь ожидаемого результата, - риск срыва сроков поставки товаров и предоставления услуг, - риск невыполнения условий договора поставщиками услуг и товаров, - риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы, - имущественные (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц – хищение и т.п.), - другие риски. Эффективное уменьшение рисков возможно только при условии использования всех доступных в каждом конкретном случае методов снижения риска. Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация рисков. Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий. Минимизация финансовых рисков возможна на основе: - регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; - своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей программы. - страхование возможных рисков программы - поручительство, или обязательство, по возмещению определенного процента от сделки в случае невыполнения обязательств по договору в ходе реализации программы. |

Приложение №1  к муниципальной                    программе «Формирование комфортной среды Мордовокарайского муниципального образования   на 2018-2022 годы»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы

«Формирование комфортной  среды Мордовокарайского

муниципального образования на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (2016 г.) | текущий год 2017 г. | Первый год реализации программы 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Год завершения программы 2022 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной среды Мордовокарайского муниципального образования на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 - количество обустроенных общественных территорий. | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2  к муниципальной                    программе «Формирование комфортной

среды Мордовокарайского муниципального образования   на 2018-2022 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

««Формирование комфортной среды Мордовокарайского

муниципального образования на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы, плательщик (далее исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной среды Мордовокарайского муниципального образования на 2018-2022 годы» | Администрация Мордовокарайского муниципального образования | всего | 500т.р.(прогнозно) | 100т.р(прогнозно) | 100т.р.(прогнозно) | 100т.р.(прогнозно) | 100т.р. (прогнозно) | 100т.р (прогнозно) |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | (прогнозно) 400,5 | (прогнозно) 80,1 | (прогнозно) 80,1 | (прогнозно) 80,1 | (прогнозно) 80,1 | (прогнозно) 80,1 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | (прогнозно) 49,5 | (прогнозно) 9,9 | (прогнозно) 9,9 | (прогнозно) 9,9 | (прогнозно) 9,9 | (прогнозно) 9,9 |
|  |  | Местный бюджет(прогнозно) | (прогнозно) 50,0 | (прогнозно) 10,0 | (прогнозно) 10,0 | (прогнозно) 10,0 | (прогнозно) 10,0 | (прогнозно) 10,0 |