АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020 года № 600

р.п. Романовка

Об утверждении муниципальной программы «Создание местной

системы оповещения Романовского муниципального района»

В целях развития и совершенствования муниципальной системы оповещения и информирования населения, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 Положения о системах оповещения Саратовской области, утверждённого постановлением Правительства  Саратовской области от 03.10.2008 года №365-П «Об оповещении и информировании населения Саратовской области о выполнении мероприятий гражданской обороны и об угрозе возникновения, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во исполнение указания заместителя Председателя Правительства Саратовской области Р.В. Бусаргина от 31.07.2020 года №4-14-15\3216 «О создании местных систем оповещения», в соответствии с Уставом Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание местной системы оповещения Романовского муниципального района» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Романовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  Исупова В.П.

И.о. главы

муниципального района                                              Н.П. Рябинина

Приложение к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области

от  14.12.2020  года   № 600

Муниципальная программа

«Создание местной системы оповещения Романовского муниципального района»

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Создание местной системы оповещения Романовского муниципального района» |
| --- | --- |
| ЗаказчикПрограммы | Администрация Романовского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Администрация Романовского муниципального района |
| Основные исполнители Программы | Администрация Романовского муниципального района |
| Основание для разработки Программы | - Указ Президента РФ от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"; - Федеральный закон от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 12.02.98г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Федеральный закон от 27.12.91г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»; - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 7 июля 2003г. №126-ФЗ «О связи»; - Постановление правительства РФ от 1 марта 1993 г. №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»; - Постановление правительства РФ от 1 марта 1993 г. №177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»; - Постановление правительства РФ от 24 марта 1997 г. №334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление правительства РФ от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; - Постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. №895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении использования любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. №895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении использования любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Постановление правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; - Постановление правительства РФ от 22 мая 2008 г. №381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и мониторинга и информирования населения в местах массового пребывания людей»; - Распоряжение Правительства РФ от 25.10.03г. № 1544-р «О создании систем оповещения субъектов Российской Федерации»; - Совместные приказы МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006г. N 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения"; - Совместные приказы МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 07 декабря 2005г. N 877/138/597 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения"; - Совместные приказы МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 г. №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций»; Совместные приказы МЧС России, МВД России и ФСБ России: от 28 октября 2008 г. №646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и мониторинга и информирования населения в местах массового пребывания людей»; |
| Цель и задачи Программы | Создание местной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения; на районном уровне: создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения; сопряжение местных систем оповещения района с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района); на региональном уровне: сопряжение имеющихся систем оповещения районного сегмента РАСЦО с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района). |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых для реализации Программы средств, всего - 200,0 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Романовского муниципального района: 2021 год – 200,0 тыс. руб.; 2022 год – 0 тыс. руб.; 2023 год – 0 тыс. руб. |
| Оценочные показатели (индикаторы) Программы | - обеспечение оповещение и информирование населения муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района не менее 80 %. - обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имуществана 10%.; - совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Романовском муниципальном районе на 10%. |
| Ожидаемый конечный результат | своевременноедоведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС; возможность сопряжения с техническими устройствами, осуществляющих приём, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях; программное, техническое и организационное сопряжение, без применения дополнительных устройств сопряжения, с существующей региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) Саратовской области; использование современных информационных технологий для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях; своевременная передача информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения; управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня; защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе; -обеспечение повышение устойчивости функционирования МСО. |
| Контроль за исполнением Программы | осуществляется заказчиком Программы |

1.Характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1.Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) осуществляется силами органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с использованием различных систем и технических средств, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. К органам повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС (ТП РСЧС) Саратовской области относится ФКУ Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области (далее - ЦУКС). К органам повседневного управления Романовского муниципального района относится ЕДДС Романовского муниципального района» (далее - ЕДДС).

1.2.В соответствии с положениями Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию систем оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации, органами местного самоуправления и организациями в пределах своих полномочий на соответствующих территориях (объектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время. Положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены режимы функционирования органов управления и сил РСЧС (повседневной деятельности, повышенной готовности и ЧС), порядок организации, деятельности которых и уровень реагирования (объектовый, местный, региональный, федеральный и особый) определяются в зависимости от классификации ЧС, характера ее развития, привлекаемых сил и средств, а также других факторов. Уровень реагирования определяется решением соответствующего руководителя, в ведении которого находится территория, подвергшаяся угрозе или воздействию ЧС.

1.3.В условиях быстро меняющихся рисков ЧС (рост масштабов, синергетическое развитие природно-техногенных процессов, появление принципиально новых угроз), современного развития телекоммуникационных технологий, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения и, соответственно, появления значительного количества новых мест массового пребывания людей - требуется пересмотр подходов к дальнейшему развитию систем информирования и оповещения по всем направлениям. Так, рост масштабов ЧС и возникновения катастрофического развития, синергетических природно-техногенных процессов, являющихся источниками ЧС, требуют значительного сокращения времени оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. При этом урбанизация населения, появление значительного количества мест массового пребывания людей, развитие транспортной инфраструктуры и зависимость от систем жизнеобеспечения определяют необходимость значительного повышения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их информирования и оповещения, а также одновременного значительного процентного увеличения охвата средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов оповещения. Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, 'которые позволяют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего на территории района.

1.4.На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС, повышение их оперативности, может быть достигнуто лишь путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде случаев даже полного его исключения, комплексного сопряжения и задействованию действующих и внедряемых технических средств и технологий оповещения и информирования населения, а также многократного дублирования каналов передачи сигналов о ЧС. Действующий на территории района сегмент региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее — РАСЦО) Саратовской области, созданный на аппаратных средствах 60-х годов прошлого века, не может более гарантированно выполнять возросшие требования по оповещению населения. Требования распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года № 1544-р по реконструкции Региональной системы оповещения не выполнены. В настоящее время в Саратовской области действует РАСЦО Саратовской области. Основу существующей Региональной системы оповещения Саратовской области, в том числе и на территории района, составляют комплексы технических средств оповещения, а также аналоговые каналы сети связи общего пользования и сети эфирного телевизионного и эфирного и проводного радиовещания, по которым осуществляется перехват звукового сопровождения каналов телевидения (1-канал и Россия-1), радиовещания «Радио России», и «Маяк».Основными недостатками действующей РАСЦО СО являются: передача команд, речевой информации оповещения и подтверждений обеспечиваются в системе по занятым и выделенным 2-х и 4-х проводным каналам ТЧ, абонентским и физическим (медным) линиям связи; жесткая конфигурация системы и отсутствие возможности изменения маршрутизации передаваемых команд и сообщений. Работа аппаратуры осуществляется только по жесткозакрепленным на кроссах физическим линиям и каналам ТЧ, что не позволяет без затрат и быстро перестраивать структурно базы оповещаемых объектов и абонентов, алгоритмы оповещения; отсутствие возможности работы на современных цифровых каналах мультисервисных сетей связи и передачи данных без использования дополнительного мультиплексного оборудования; отсутствие возможности управления техническими средствами оповещения с центров оповещения ЕДДС района, поселений района; отсутствие возможности резервирования каналов фиксированной связи для передачи команд управления и речевых сообщений по радиоканалам; отсутствие возможности речевого и SMS-оповещения в телефонных сетях общего пользования и мобильных сетях связи; невозможность одновременного включения подсистем оповещения руководящего состава по телефонам и информирования населения, ввиду конструктивных особенностей комплексов технических средств оповещения старого парка; отсутствие удаленной системы диагностики и тестирования каналов связи и технических средств оповещения.

В целом существующая система оповещения (ЛСО, РАСЦО) обеспечивает охват электросиренным озвучиванием 32.2%, доведением экстренной речевой информацией в сетях проводного вещания 0.01% и государственного радиовещания 3-5% населения, доведением экстренной речевой информацией в сетях радиовещания до 5% населения в населенных пунктах Романовского муниципального района. Однако из-за недостаточного финансирования работ по реконструкции региональной системы оповещения сохраняется тенденция снижения ее готовности.

1.5.Муниципальная система оповещения населения района. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС; специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории района, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

дежурно-диспетчерских служб организаций; населения, проживающего на территории района. Существующие сейчас местные системы оповещения района позволяют оповещать не более 3% населения района. Даже с учетом имеющихся на территории района электросирен сегмента РАСЦО Саратовской области имеется возможность оповестить не более 32% населения района, что явно недостаточно для обеспечения безопасности людей.

1.6.Основные направления совершенствования муниципальной системы оповещения района:

создание муниципальной системы оповещения района на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

создание местных систем оповещения района на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

сопряжение местных систем оповещения района с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района);

сопряжение имеющихся электросирен районного сегмента РАСЦО с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района).

1.7.Основные проблемы и недостатки, влияющие на готовность действующих систем оповещения населения.

Анализ состояния действующих систем оповещения населения позволяет выделить ряд проблем в обеспечении их готовности и устойчивости функционирования:

изношенность технических средств оповещения районного сегмента РАСЦО Саратовской области;

недостаточная подготовка оперативного дежурного состава к действиям по оповещению населения в установленные сроки;

неэффективное использование региональных сетей теле- и радиовещания, сетей кабельного телевидения, отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения действующих систем оповещения с системами цифрового телерадиовещания, сетями мобильной связи и других;

низкий охват населения (32%) сетью электросирен и мощных акустических устройств, не позволяющий своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации для передачи экстренных сообщений;

снижение надежности региональной системы оповещения из-за использования в ее составе комплексов технических средств, выработавших три и более установленных эксплуатационных ресурса, не предназначенных для работы на современных цифровых сетях связи и не отвечающих современным оперативным и техническим требованиям;

отсутствие резерва мобильных средств оповещения;

отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения действующих систем оповещения с системами мониторинга природных и техногенных ЧС, системами поддержки принятия решений;

невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка (РСО) с другими современными системами доведения информации до населения (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения (ОКСИОН), система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ), службой коротких сообщений сетей операторов радиоподвижной связи и другими).

Возможности современных цифровых информационно-коммуникационных технологий, развитие мультисервисных сетей связи, создание цифровых сетей радиовещания требуют пересмотра организационнотехнических решений, ранее принятых при создании и модернизации существующих систем оповещения на всех уровнях управления. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для решения указанных проблем необходим комплексный подход к выполнению задачи оповещения и информирования населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС с применением всех имеющихся технических средств, которые должны дополнять друг друга, а также обеспечением необходимым финансированием данных мероприятий из бюджетов всех уровней.

Муниципальная программа  «Создание местной системы оповещения Романовского муниципального района» будет способствовать решению указанных проблем на территории района. Программа будет направлена на обеспечение безопасности граждан, сохранение их жизни и здоровья, минимизацию материальных потерь.

Целью программы является обеспечение оповещения и информирования населения района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района с рабочего места дежурного диспетчера ЕДДС района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

на поселенческом уровне: создание местных систем оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

на районном уровне: создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения в населённых пунктах Романовского муниципального района согласно перечня:

Перечень населенных пунктов Романовского муниципального района, в которых предусматривается установка специализированных оконечных устройств сиренно-речевого типа.

| № | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | Территория р.п. Романовка |
| 2 | Территория п. Красноармейский |
| 3 | Территория п. Таволжанский |
| 4 | Территория с. Бобылевка |
| 5 | Территория с. Осиновка |
| 6 | Территория с. Большой Карай |
| 7 | Территория с. Подгорное |
| 8 | Территория с. Мордовский Карай |
| 9 | Территория п. Алексеевский |
| 10 | Территория с. Усть – Щербедино |
| 11 | Территория с. Малое Щербедино |

сопряжение местных систем оповещения района с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района);

на региональном уровне: сопряжение имеющихся электросирен районного сегмента РАСЦО с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района).

2. Заказчик Программы

Администрация Романовского муниципального района

3. Основной разработчик Программы

Администрация Романовского муниципального района

4. Основные исполнители Программы

Администрация Романовского муниципального района

5. Цели и задачи Программы

Создание местной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

на районном уровне: создание муниципальной системы оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового поколения;

сопряжение местных систем оповещения района с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района);

на региональном уровне: сопряжение имеющихся систем оповещения районного сегмента РАСЦО с аппаратурой находящейся на пункте управления района (автоматизированное рабочие место дежурного диспетчера ЕДДС района).

6. Сроки реализации Программы

2021-2023 годы

7. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем необходимых для реализации Программы средств, всего  - 200,0 тыс. руб.,

в том числе:

средства  бюджета Романовского муниципального района:

2021 год – 200,0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб;

2023 год – 0 тыс. руб.

8. Оценочные показатели (индикаторы) Программы

- обеспечение оповещение и информирование населения муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района не менее 80 %.

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества на 10%;

- совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Романовском муниципальном районе на 10 %.

9. Ожидаемый конечный результат

своевременноедоведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС;

возможность сопряжения с техническими устройствами, осуществляющих приём, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

программное, техническое и организационное сопряжение, без применения дополнительных устройств сопряжения, с существующей региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) Саратовской области;

использование современных информационных технологий для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

своевременная передача информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

управление оконечными средствами оповещения и информирования с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

-обеспечение повышение устойчивости функционирования МСО.

10. Перечень программных мероприятий

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | Источник финансирования | Финансирование по годам, тыс.руб. |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на «Создание местной системы оповещения Романовского муниципального района Саратовской области» и проведение экспертизы сметной документации проекта местной системы оповещения Романовского муниципального района в уполномоченной организации | Администрация Романовского МР | 2021-2023 годы | за счет средств бюджета Романовского муниципального района | 200,0 | 0 | 0 |  | 200,0 |
| 2. | Создание местной системы оповещения Романовского муниципального района. Осуществление закупки строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию местной системы оповещения в р.п. Романовка, установка и подключение терминала и громкоговорителей для оповещения,осуществление интеграции с региональной системой оповещения гражданской обороны. | Администрация Романовского МР | 2021-2023 годы | за счет средств бюджета Романовского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. | Развитие местной системы оповещения, установка внаселённых пунктахРомановского муниципального района, специализированных оконечных устройств сиренно – речевого типа. Осуществление закупки строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию местной системы оповещения. | Администрация Романовского МР | 2021-2023 годы | за счет средств бюджета Романовского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Всего запланировано денежных средств: |  |  |  |  | 200,0 | 0 | 0 |  | 200,0 |

_______________________